**Réunion d’état d’avancement du projet**

Date: 07 Mai 2023  
Lieu: Charleroi  
Participants: Mehdi, Rolande, Christophe

La réunion s’est tenue en distanciel sur notre salon discord.

Début de la réunion: 19h20

Fin de la réunion: 20h50

Ordre du jour:

1. Suivi des points d’actions:
2. Finalisation du diagramme du fonction

Le diagramme est finalisé ce jour. Il sera ensuite placé dans la branche UML sur notre GitHub.

1. Répartition des tâches dans la branche “Project”

-les tâches ont été réparties comme suite :

- Mehdi s’occupera des classes Admin et Users.

- Rolande de la création de la Base de Donnée.

- Christophe, lui, s’occupera de la classe “Book”.

c. Il a été décidé de commun accord que nous attendrions le prochain cours pour terminer les diagrammes de classe. Chacun va donc s’atteler à commencer à coder la ou les classes qui lui ont été assignées. Ce codage se limitera dans un premier temps par le codage du “squelette” de la classe.

Points d’actions:

1. Chacun va donc coder “le squelette” de sa ou ses classes en attendant le prochain cours théorique qui nous expliquera le diagramme de classe. A partir de ce moment-là, nous serons à même de définir les interactions entre celles-ci.

Divers: NIHIL